## Slide 1: Cronograma de alto nivel- Hitos
2024
2024
Sprint 01
Sprint 02
Sprint 03
Sprint 04
Sprint 05
Sep
Oct
09
10
Hoy
6 days
Creación de perfiles personalizados
50%
0%
4 days
Actualización de información personal
5 days
Diseño de rutinas personalizadas
5 days
Notificaciones y recordatorios
11%
5 days
Crear y gestionar una comunidad de usuarios
0%
5 days
Visualizar estadisticas
0%
5 days
Integrar APIs
0%
5 days
Realizar pruebas con los usuarios
Nov
11
5 days
Gestionar interacciones
100%
97%
0%
5 days
Planificar campañas de lanzamiento
Gestión de perfiles de usuario
15 Sep
Funcionalidades de entretenimiento
29 Sep
Caracteristicas sociales y analisis
13 Oct
Integración de tecnologías avanzadas
27 Oct
Pruebas y Lanzamiento
11 Nov